翁牛特旗人民政府办公室

关于印发《2023年翁牛特旗义务治沙实施方案》的通知

翁政办发〔2023〕126号

各相关单位：

现将《2023年翁牛特旗义务治沙实施方案》印发给你们，请严格按照要求，认真抓好工作落实。

翁牛特旗人民政府办公室

2023年9月5日

2023年翁牛特旗义务治沙实施方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会、在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，结合我旗实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，遵循自然和经济规律，大力弘扬“坚守初心、科学治理、甘于奉献、不畏困难”的翁牛特治沙理念，倡导干部群众参与义务治沙，大规模开展人工固沙造林，提高广大干部群众对防沙治沙的认识，营造党政齐抓共管、全民参与的浓厚氛围，凝聚和传播生态文明正能量，形成全社会参与防沙治沙的良好局面，全力打赢科尔沁沙地歼灭战。

二、目标任务及范围

根据治理可及度，翁牛特旗本年度治理沙化土地主要集中在乌白路61公里处，计划划定治理沙化土地面积1000亩。计划组织全旗各旗直机关部门参加，按照人均10个稻草网格的标准完成工程固沙任务。

三、推进计划及形式

自8月26日起，以广大干部群众为主体，固定每周六开展一次义务治沙活动。各单位根据所在系统党委统一安排，组织干部职工到指定区域集中参加义务治沙劳动。（具体安排详见附件）

三、具体职责

旗委组织部：负责安排每周参加义务治沙活动的单位部门和相关人员。

旗委宣传部：负责做好宣传报道及典型培树工作。

旗林业和草原局：负责提前准备稻草锹等相关治沙工具（大铲），划定义务治沙区域，做好技术指导工作。

旗交警大队：负责在活动当天安排警察指挥车辆有序出入工作。

旗交通运输局：负责812线穿沙公路的规划设计及修建施工等工作。

各系统党委：负责组织所辖旗直机关单位的党员干部职工到指定区域集中参加义务治沙劳动，工具、物资自备（所需铁锹、手套等）。

四、技术规程及质量要求

稻草网格技术规程：稻草方格治理沙障规格为2×2米，需在沙丘上划线，在施工时将稻草均匀横铺在线道上，与线道垂直（每延长米1斤稻草），用平头锹沿划线方向压在平铺草条的中段用力下踩至沙层15—20cm（对于沙障边缘地带可适当深埋），使草的两端翘起，然后再用铁锹或刮沙板向草带拥沙，扶正踏实，以加固草带。质量要求达到美观和固沙要求，网格等距排列，均匀整齐，厚薄一致。

五、工作要求

（一）切实加强组织领导。各单位部门要高度重视义务治沙造林活动，认真做好本单位的宣传发动工作，在集中义务劳动时间，各单位不得无故缺席。

（二）确保项目工程质量。各单位部门要从讲政治的高度，不讲条件，克服困难，坚决按期保质保量完成各项工作任务。

（三）营造治沙浓厚氛围。要做好宣传报道，通过广泛深入的宣传，统一思想，提高认识，真正形成全党动员，全民动手，全社会防沙治沙的浓厚氛围。

附件：  1、旗林业和草原局义务治沙工作专班

2、旗直各党委防沙治沙任务安排

附件1

旗林业和草原局义务治沙工作专班

| 序号 | 带班领导 | 技术股室 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐 晛 | 森林防火办公室 | 实行分组轮班制，负责股室每周派出2名技术指导人员，带领参加干部职工到指定治沙区域，并做好技术指导质量监督工作。 |
| 2 | 杨占华 | 自然保护地办公室 |  |
| 3 | 付广军 | 国有林场和种苗管理股 |  |
| 4 | 王汉臣 | 治沙造林股 |  |
| 5 | 乌 华 | 森林保护办公室 |  |
| 6 | 孙 林 | 森林资源管理股 |  |
| 7 | 毛志英 | 草原管理和监督股 |  |
| 总带队 | 陈宗涛 | 督查保障中心 |  |

附件2

旗直各党委防沙治沙任务安排

| 序 号 | 时间 | 党委名称 | 联系人 |  | 分管领导 |  | 职工数 | 政府办联系人 |  | 林草局联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年8月27日 | 旗教育系统党委 | 武文斌 | 13848567120 | 张敏 | 15048667624 | 150 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 2 | 2023年9月2日 | 旗卫健系统党委 | 赵倩影 | 15149065688 | 刘俊 | 13088411097 | 150 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 3 | 2023年9月9日 | 旗公安局 机关党委 | 崔志刚 | 13488599898 | 孙玉军 | 13804763128 | 150 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 4 | 2023年9月16日 | 旗水利系统党委 | 王国军 | 13947605557 | 鞠国旺 | 13948167318 | 50 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
|  |  | 旗人社系统党委 | 李文虎 | 18248056600 | 王瑞明 | 13848975478 | 50 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
|  |  | 旗农牧系统党委 | 李学民 | 18647608778 | 翟永强 | 13015181535 | 50 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 5 | 2023年9月23日 | 旗税务局 机关党委 | 静阳 | 15124942868 | 刘建军 | 18547613388 | 50 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
|  |  | 旗市场监督 管理局党委 | 王秋爽 | 15547607540 | 齐海涛 | 13804767879 | 100 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 6 | 2023年10月14日 | 旗宣传系统党委 | 王亚杰 | 18047605055 | 胡斯乐 | 13694767715 | 80 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
|  |  | 旗工科系统党委 | 辛蕾 | 13847603721 | 寇显军 | 13847628009 | 30 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
|  |  | 旗住建系统党委 | 嵇璇 | 18504765860 | 李春轩 | 13474962152 | 40 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 7 | 2024年4月20日 | 旗政府系统党委 | 宋嘉琪 | 15661151592 | 牛学刚 | 18748033757 | 150 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 8 | 2024年4月27日 | 旗交通系统党委 | 张园园 | 13694760329 | 王洋 | 13404879911 | 150 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |
| 9 | 2024年5月11日 | 旗委系统党委 | 杨柳 | 18847031978 | 刘祺 | 13948636989 | 150 | 马洪宾 | 15648622999 | 张文浩 | 17647616988 |